|  |
| --- |
| 04. Mai 2015 – Julia Kainmüller |

|  |
| --- |
| Protokoll |

# Teilnehmer

Oliver Krauss

Emmanuel Helm

Katharina Zeiringer (PL)

Julia Kainmüller

Minh Luan Tran Doan

Philipp Krainer

Thomas Stüttler

## Inhalt

Besprechung: Aufgaben für heute und morgen:

|  |  |
| --- | --- |
| Montag | Dienstag |
| Besprechung fertige/anstehende Tasks  Loginfenster weiterarbeiten  Daten in DAO laden  Datenbankverbindung in Datenbankschicht hinzufügen  Besprechung: Vorbereitung auf Treffen mit Auftraggeber  Erstellung neuer Tasks | Treffen Auftraggeber  Nachbesprechung  weiter an Tasks |

## Diskussion

Logische Implementierung des Login-Fensters ist auf den Schluss verschoben, da sonst während des Testens ständig die Logindaten eingegeben werden müssen.

NICHT COMMITEN WENN DAS PROGRAMM NICHT KOMPILIERT! -> Aufnahme in die Programmierrichtlinien

## Statusbericht/Ziele

Planung der kommenden Tasks:

Spezialisierung der gebrauchten Frames (Übersicht, Übersichtlisten,…)

