20. April 2015 – Julia Kainmüller

# Protokoll

# Teilnehmer

Katharina Zeiringer (PL)

Julia Kainmüller

Minh Luan Tran Doan

Philipp Krainer

Thomas Stüttler

## Inhalt

Besprechung: Aufgaben für heute und morgen:

| Montag | Dienstag |
| --- | --- |
| Besprechung der Erstellten GUI-Konzepte GUI-Konzepte dokumentieren Grundklassendiagramm erstellen Testdaten in DB einspielen Externen DB-Zugriff einrichten | Views erstelle Tasks des Vortages |

## Diskussion

Zuvor werden allgemeine Klassen modelliert, damit alle auf demselben Stand sind bzw. alle mit demselben „Standard“ arbeiten.

Bevor mit der Programmierung begonnen werden kann, muss die erstellte DB auf dem Server von den Projektrechnern erreichbar sein.

Erstellung Klassendiagramm: Was ist für was zuständig? Vorher gemeinsam definieren, damit nachher halbwegs unabhängig (in kleinen Gruppen) implementiert werden kann. Programm soll vorher vom Grundriss her strukturiert werden.

## Statusbericht/Ziele

Programmierrichtlinien wurden erstellt und gemeinsam durchbesprochen. Diese sind von allen Entwicklern einzuhalten.

Das allgemeine GUI-Konzept wurde fertiggestellt und in Visio dargestellt. Zur Realisierung dieser Vorlage wird noch über WPF-Templates recherchiert, die uns hier eventuell etwas Designarbeit vorab wegnehmen.

Nach Erstellung des Klassendiagrammes kann mit der Programmierung begonnen werden.