28. April 2015 – Katharina Zeiringer

Protokoll

# Teilnehmer

Katharina Zeiringer (PL)

Julia Kainmüller

Minh Luan Tran Doan

Philipp Krainer

Thomas Stüttler

## Inhalt

Beginn Implementierung der GUI.

Erstellung einer Klasse für Datenbankverbindung

Erstellen der Klassen aus den UseCases

Erstellen des Login Fensters und des Homefensters

## Diskussion

Die Aufgabenbereiche werden aufgeteilt:

- Thomas, Minh: Datenbankverbindung und DAO

- Philipp: Loginfenster

- Kathi: UseCaseklassen

## Statusbericht/Ziele

Einarbeitung in die Verwendung von Visual Studio in Verbindung mit SVN.

Die Klassen für die UseCases und die Datenbankverbindung sind erstellt. Am Login Fenster muss nächste Woche weitergearbeitet werden, damit die Erstellung der Frames und die Entwicklung der GUI beginnen kann.